Додаток до постанови

Центральної виборчої комісії

від 29 грудня 2025 року № 75

ПОРЯДОК

створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Всеукраїнський референдум" як компонента
 Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює правила створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Всеукраїнський референдум" (далі – АІКС "Всеукраїнський референдум") як компонента Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" шляхом її модернізації (далі – ЄІАС "Вибори").

1.2. Створення АІКС "Всеукраїнський референдум" здійснюється з дотриманням Обов’язкових вимог до створення (модернізації, модифікації, розвитку), адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 року № 205 "Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації" (далі – Обов’язкові вимоги).

1.3. Напрацювання, отримані під час створення та експлуатації АІКС "Всеукраїнський референдум", можуть бути використані при створенні Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії, схваленої постановою Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 
2021 року № 447.

2. Об’єкт та межі інформатизації

2.1. Об’єктом інформатизації в межах створення АІКС "Всеукраїнський референдум" є процес організації та проведення всеукраїнського референдуму, що здійснюється Центральною виборчою комісією та комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до законодавства України.

2.2. З урахуванням технічних особливостей АІКС "Всеукраїнський референдум" створюється та функціонує виключно:

на рівні Центральної виборчої комісії;

на рівні окружних виборчих комісій з всеукраїнського референдуму.

Створення та функціонування АІКС "Всеукраїнський референдум" на рівні дільничних виборчих комісій з всеукраїнського референдуму не здійснюється, а буде реалізовано під час створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії.

3. Стадії та етапи створення АІКС "Всеукраїнський референдум"

3.1. Створення АІКС "Всеукраїнський референдум" має здійснюватись за такими стадіями та етапами:

3.1.1. Стадія ініціювання.

Стадія ініціювання передбачає розроблення та затвердження технічних вимог до створення АІКС "Всеукраїнський референдум".

Стадію ініціювання може бути доповнено іншими етапами створення за необхідності після узгодження з координатором робіт зі створення АІКС "Всеукраїнський референдум".

3.1.2. Проєктування.

На стадії проєктування передбачається розроблення технічного завдання на створення АІКС "Всеукраїнський референдум" з обов’язковим використанням / застосуванням національних стандартів із переліку стандартів, що застосовуються під час створення засобу інформатизації, визначеному в додатку 4 до Обов’язкових вимог.

Стадія проєктування може бути доповнена іншими етапами виконання за необхідності після узгодження з координатором проєкту.

3.1.3. Стадія створення та впровадження.

Під час реалізації стадії створення та впровадження передбачається виконання таких етапів:

постачання та/або створення програмних продуктів для АІКС "Всеукраїнський референдум";

проведення попередніх випробувань програмних продуктів АІКС "Всеукраїнський референдум";

розгортання АІКС "Всеукраїнський референдум" на серверному обладнанні Центральної виборчої комісії;

проведення дослідної експлуатації АІКС "Всеукраїнський референдум".

Стадію створення та впровадження може бути доповнено іншими етапами за необхідності після узгодження з координатором робіт зі створення АІКС "Всеукраїнський референдум".

Секретар

Центральної виборчої комісії   					    О. ГАТАУЛЛІНА